АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2016 года                                      № 67

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») администрации МО Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2016 году.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2016 году (Приложение 1).

- Опубликовать настоящее постановление СМИ и разместить на официальном сайте администрации МО Мичуринское сельское поселение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Мичуринское сельское поселение                                                            И.В. Леликов

Исп. Леликов И.В.

Разослано: Дело-3, прокуратура – 1,СМИ-1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2016 года № 67

Приложение 1

| План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году |
| --- |
|  | I.Общее описание "дорожной карты" |
| Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальной целевой программы, финансируемой с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. Целями "дорожной карты" являются: оптимизация этапов и сроков выполнения работ; упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. II.Формирование муниципальной программы |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.Формирование муниципальной программы |
| 1.1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 15 марта текущего финансового года | Администрация МО Мичуринское СП | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |
| 1.2 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Мичуринское СП | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ |
| 1.3 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 01 мая текущего финансового года. | Администрация МО Мичуринское СП | Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты |
| 2. | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 2.1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Мичуринское СП | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2.2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Мичуринское СП | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 2.3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Мичуринское СП | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| 3. | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |  |  |
| 3.1.1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Мичуринское СП (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 3.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местногозначения по улице Пионерская от перекрестка с ул. Советская по ул. Пионерская +0.5 км | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Подрядчик | Подрядчик |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местногозначения по улице Лесная от перекрестка с ул. Советская по ул. Лесная + 0.6 км | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Подрядчик | Подрядчик |
| 3.1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация МО Мичуринское СП, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 4 | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока |
| 4.1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 4.2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 4.3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Мичуринское СП (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |