АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 апреля 2016 года  	                                                                                  	№ 80

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год»

В соответствии со статьей 5 п. 5.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение № 233 от 24.12.2014г. (с изменениями, внесенными постановлениями от 02 ноября 2015 года № 231за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |

исп. Травкина Е.А.

Разослано: дело-2,  СМИ -1, КСО – 1,

сектор экономики и финансов – 1, прокуратура -1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 05.04.2016 года № 80

(Приложение)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2015 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования

Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  от 02.11.2015 г. № 231.

Фактическое финансирование Программы в 2015 г. составило 2 320,3 тыс. руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – - тыс. руб.,

областной бюджет – 1 308,6 тыс. руб.,

бюджет муниципального образования – 1 011,7 тыс. руб.,

Программные мероприятия в 2015 году реализованы не полностью.

Кассовое исполнение Программы составляет 33,9 % (при плане – 6 838,6 тыс. руб. исполнено- 2 320,3 тыс. руб.). Реализация данной Программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:

- Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год.-

2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район                       Ленинградской области на 2015 год.

2.1.	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей.

3. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год.

3.1.	Капитальный ремонт многоквартирных домов МО Мичуринское сельское поселение

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

- приобретение жилого помещения (квартира) граждане Российской Федерации, проживающие на территории Муниципального образования, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации – 1 семья;

- софинансирование работ по проектированию инженерной и транспортной инфраструктуры Массив ИЖС № 2 по 105 –ОЗ

В 2015 году значительно увеличилось бюджетное финансирование Программы по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ финансирования Программы за 2014 и 2015 годы

| Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | Увеличилось финансирование на % |
| Бюджет Федеральный | - | - |  |
| Бюджет Ленинградской области | 405,0 | 1308,6 | + 323,1 |
| Бюджет МО Мичуринское сельское поселение | 22,5 | 1 011,7 | + 4496,4 |
| Всего | 427,5 | 2320,3 | + 542,8 |

Финансирование в 2015 году из бюджетов всех уровней по сравнению с финансированием в 2014 году значительно увеличилось, это связано с реализацией Подпрограммы 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год.

Несмотря на это, сама программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» выполнена не в полном объёме, данные приведены в таблице 2

Таблица 2

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2015 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 6 484,5 | 1975,7 | Исполнение 30,5 % исполнение мероприятия программы В связи с сроком реализации данной программы. |
| 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | Мероприятия по проектированию, строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. | 202,5 | 202,5 | Исполнение 100 % исполнение мероприятия программы |
| 3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 151,6 | 142,1 | Исполнение 93,7 % исполнение мероприятия программы. Изменение договорных обязательств. |
| ИТОГО: | 6 838,6 | 2 320,3 | 33,9 % |

Финансирование Программы выполнено на 33,9 %, 100-процентное исполнение программы не состоялось, в связи с тем, что в рамках подпрограмм 1 в 2015 году был заключен только один муниципальный контракт на приобретение жилого помещения (квартиры) из запланированных 4 квартир.  Данная подпрограмма продолжает работать и в 2016 году.

Подпрограмма 2 выполнена на 100% так как работы выполнены в полном объёме.

Подпрограмма 3 выполнена на 93,7%, в связи с изменениями стоимости оказываемых услуг.

В целом по итогам реализации мероприятий Программы в 2015 году достигнуты следующие показатели:

- Улучшили жилищные условия 1 семья из 4х запланированных на 2015 год запланировано 178 кв. м, в том числе (приобретено – 46,6 кв. м.).

Достижение целевых показателей Программы в 2015 году в разрезе подпрограмм отражено в таблице 3.

Таблица 3

Достижение целевых показателей Программы в 2015 году

| Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | плани-руемое на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия | семья | 4 | 1 | 25 % |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | семья | 4 | 1 | 25% |
| Подпрограмма 2 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки: | Ед. | 4 | 1 | 25 % |
| 2.1. проектированию инженерной и транспортной инфраструктуры Массив ИЖС № 2 по 105 –ОЗ | Ед. | 1 | 1 | 100 % |
| Подпрограмма 3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | Ус.ед. | 1 | 1 | 100 % |

Описание результатов выполнения мероприятий муниципальной Программы и сведения об использовании бюджетных ассигнований областного, местного бюджетов, на реализацию мероприятий муниципальной Программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном 2015 году, приведено в таблице 4.

Таблица 4

Выполнение плана мероприятий за период с января по декабрь 2015 года

| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
|  | Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источ-ники | Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источ-ники |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 6 484,5 | - | 4 285,3 | 2 199,2 | - | 1 975,7 | - | 1 308,6 | 667,1 | - | 1 семья/46,6 кв.м. |
| Подпрограмма 2 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | 202,5 | - | - | 202,5 | - | 202,5 | - | - | 202,5 | - | 100 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 151,6 | - | - | 151,6 | - | 142,1 | - | - | 142,1 | - | 93,7 |
| итого | 6 838,6 | - | 4 285,3 | 2 553,3 | - | 2 320,3 |  | 1 308,6 | 1 011,7 | - | - |

Кассовые расходы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области проведенные в 2015 году Комитетом финансов в рамках муниципальной программы отражены в таблице 5.

Кассовые расходы администрации МО Приозерский муниципальный район в рамках выполнения плана мероприятий за период с января по декабрь 2015 года

Таблица 5

| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
|  | Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 6 484,5 | - | 4 285,3 | 2 199,2 | - | 1 975,7 | - | 1 308,6 | 667,1 | - |
| Подпрограмма 2 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | 202,5 | - | - | 202,5 | - | 202,5 | - | - | 202,5 | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 151,6 | - | - | 151,6 | - | 142,1 | - | - | 142,1 | - |
| итого | 6 838,6 | - | 4 285,3 | 2 553,3 | - | 2 320,3 | - | 1 308,6 | 1 011,7 | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы осуществляется на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов).

1. Степень достижения цели и решения задач Программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

- Мероприятия «Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»:

1. 1. Количество переселенных семей (ед.)

Пфit      1

Рit = ------ = -------- = 0,25

Ппit      4

1.2. количество расселяемых квартир (шт.)

Пфit      1

Рit = ------ = ---------- = 0,25

Ппit      4

  - расселяемая площадь (кв.м):

Пфit      46,6

Рit = ------ = ----------- = 0,26

Ппit      178,0

где:

Пфit - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Ппit  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

1

Ht = ------- x 100 =   1 х 100 = 33,3

M                      3

3. Эффективность реализации мероприятий:

Эt =  25,3 %

где     Эt         - эффективность программы в год

Ht   - интегральная оценка эффективности

St   - уровень финансирования программы в год.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного, местного бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основного мероприятия Программы. Определяется по формуле:

- Уф = Фф / Фп x 100% = 1 975,7 / 6 484,5х 100% = 30,5%,

- Уф = Фф / Фп x 100% = 202,5 / 202,5 х 100% = 100 %,

- Уф = Фф / Фп x 100% = 142,1 / 151,6 х 100% = 93,7 %,

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. В целом Программа по результатам реализации 2015 года не достигла удовлетворительного уровня эффективности (33,9%) и считается неэффективной.

По результатам таблицы 3 можно оценить отдельно эффективность всех подпрограмм:

Подпрограммы 1 не достигли удовлетворительного уровня эффективности (25%) и считаются неэффективными.

Подпрограмма 2 достигла значения 100 % и считается реализованной в 2015 году с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма 3 достигла значения 93,7 % и считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Выводы:

Низкий процент выполнения муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год», обусловлен с действием подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования".

В 2016 году подпрограмма 1 продолжает свою работу, и будет выполнена в полном объёме.

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение

Леликов Игорь Валентинович

тел. (8-813-79) 67-183

эл.адрес:  adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________