АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2018 года  	                                                                                  	                     № 44

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» за 2017 год

В соответствии со статьей 5 п. 5.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение № 220 от 07.11.2016 года (с изменениями, внесенными постановлением от 06 февраля 2018 года № 31, за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |

исп. Полушкина А.В.

Разослано: дело-2,  СМИ -1, КСО – 1,

сектор экономики и финансов – 1, прокуратура -1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 22.02.2018 года № 44

(Приложение)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2017 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования

Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 07.11.2016 года № 220.

Фактическое финансирование Программы в 2017 г. составило 28 678,4 тыс. руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – - тыс. руб.,

Областной бюджет – 27 000,2 тыс. руб.,

Бюджет муниципального образования – 1 678,2 тыс. руб.,

Программные мероприятия в 2017 году реализованы не полностью.

Кассовое исполнение Программы составляет 40,6% (при плане – 70 755,5 тыс. руб. исполнено – 28 678,4 тыс. руб.). Реализация данной Программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Программа исполняется в рамках трех подпрограмм:

1. Подпрограмма 1. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.

2. Подпрограмма 2. Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.

3. Подпрограмма 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов.

Основными программными мероприятиями за отчетный период являются:

- Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам молодых семей, молодым специалистам, членам молодых семей Массив ИЖС № 2 по 105 –ОЗ;

- приобретение жилого помещения (квартиры) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Муниципального образования, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации – 2 семьи;

- Капитальный ремонт крыши – ул. Первомайская д.26

В 2017 году значительно увеличилось бюджетное финансирование Программы по сравнению с предыдущим годом. Сравнительный анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ финансирования Программы за 2016 и 2017 годы

| Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | Увеличилось финансирование, % |
| Бюджет Федеральный | - | - |  |
| Бюджет Ленинградской области | 4 535,7 | 27 000,2 | + 495,3 |
| Бюджет МО Мичуринское сельское поселение | 3 353,5 | 1 678,2 | - 50,0 |
| Всего | 7 889,2 | 28 678,4 | + 263,5 |

Финансирование в 2017 году из бюджетов всех уровней по сравнению с финансированием в 2016 году значительно увеличилось, это связано с реализацией Подпрограммы 1. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год.

Несмотря на это, сама программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» выполнена не в полном объёме, данные приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2017 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | Мероприятия по строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. | 67 596,0 | 25 518,9 | Исполнение 37,8% мероприятий программы. Выполнение согласно графика выполнение работ. |
| 2. Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год | Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 3 136,7 | 3 136,7 | Исполнение 100% мероприятий программы. Исполнение подпрограммы в полном объёме. |
| 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов | Капитальный ремонт крыши | 22,8 | 22,8 | Исполнение 100% мероприятий программы. Исполнение подпрограммы в полном объёме. |
| ИТОГО: | 70 755,5 | 28 678,4 | 40,6% |

Финансирование Программы выполнено на 40,6%, 100 - процентное исполнение программы не состоялось, в связи с тем, что в рамках Подпрограммы 1, в 2017 году состоялся перенос сроков исполнения контракта (по согласию сторон), в связи с получением разрешительной документации от Комитета на строительство и содержание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. Данная подпрограмма продолжает работать и в 2018 году.

В целом по итогам реализации мероприятий Программы в 2017 году достигнуты следующие показатели:

- Улучшили жилищные условия 2 семьи из 2 - х запланированных на 2017 год запланировано 75,0 кв. м, в том числе (приобретено – 75,4 кв. м.).

Достижение целевых показателей Программы в 2017 году в разрезе подпрограмм отражено в Таблице 3.

Таблица 3

Достижение целевых показателей Программы в 2017 году

| Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | плани-руемое на текущий год | факти-ческое за отчетный период | % выпол-нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| 1.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры Массив ИЖС № 2 по 105 –ОЗ | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | семья | 2 | 2 | 100 |
| Количество семей (граждан) улучшивших жилищные условия | семья | 2 | 2 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Ед. | 1 | 1 | 100% |
| Капитальный ремонт крыши | Ед. | 1 | 1 | 100% |

Описание результатов выполнения мероприятий муниципальной Программы и сведения об использовании бюджетных ассигнований областного, местного бюджетов, на реализацию мероприятий муниципальной Программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном 2017 году, приведено в Таблице 4.

Таблица 4

Выполнение плана мероприятий за период с января по декабрь 2017 года

| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде |
| --- | --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
|  | Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источ-ники | Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источ-ники |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | 67 596,0 | - | 66 064,9 | 1 531,1 | - | 25 518,9 | - | 23 987,8 | 1 531,1 | - | 37,8% |
| Подпрограмма 2 « Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара» | 3 136,7 | - | 3 012,4 | 124,3 | - | 3 136,7 | - | 3 012,4 | 124,3 | - | 100% 2 семьи/ 74,5 кв.м. |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 22,8 | - | - | 22,8 | - | 22,8 | - | - | 22,8 | - | 100% |
| ИТОГО: | 22 543,5 | - | 4 285,3 | 2 553,3 | - | 7 889,2 |  | 4 535,8 | 3 353,4 | - | - |

Кассовые расходы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области произведенные в 2017 году Комитетом финансов в рамках муниципальной программы отражены в таблице 5.

Кассовые расходы администрации МО Приозерский муниципальный район в рамках выполнения плана мероприятий за период с января по декабрь 2017 года

Таблица 5

| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
|  | Всего | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюджет | Прочие источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 67 596,0 | - | 66 064,9 | 1 531,1 | - | 25 518,9 | - | 23 987,8 | 1 531,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Приобретение квартир для граждан, пострадавших в результате пожара» | 3 136,7 | - | 3 012,4 | 124,3 | - | 3 136,7 | - | 3 012,4 | 124,3 | - |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 22,8 | - | - | 22,8 | - | 22,8 | - | - | 22,8 | - |
| ИТОГО | 70 755,5 | - | 69 077,3 | 1 678,2 | - | 28 678,4 | - | 27 000,2 | 1 678,2 | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы осуществляется на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов).

1. Степень достижения цели и решения задач Программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

Мероприятие «Приобретение квартир для граждан, пострадавших в результате пожара»:

1. 1. Количество переселенных семей (ед.)

Пфit      2

Рit = ------ = -------- = 1,0

Ппit      2

1.2. Количество расселяемых квартир (шт.)

Пфit      2

Рit = ------ = ---------- = 1,0

Ппit      2

  - Расселяемая площадь (кв.м):

Пфit      75,4

Рit = ------ = ----------- = 1,01

Ппit      75,0

где:

Пфit - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Ппit  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

1

Ht = ------- x 100 =   3 х 100 = 100

M                      3

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 246 %

St               40,6

где     Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного, местного бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и основного мероприятия Программы. Определяется по формуле:

- Уф = Фф / Фп x 100% = 25 518,9 / 67 596 х 100% = 37,8%;

- Уф = Фф / Фп x 100% = 3 136,7 / 3 136,7 х 100% = 100%;

- Уф = Фф / Фп x 100% = 22,8 / 22,8 х 100% = 100%.

где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3. В целом Программа по результатам реализации 2017 года не достигла удовлетворительного уровня эффективности (40,6%) и считается неэффективной.

По результатам таблицы 3 можно оценить отдельно эффективность всех подпрограмм:

Подпрограмма 1 не достигла удовлетворительного уровня эффективности (37,8%) и считается неэффективной, но данная подпрограмма продолжает свое исполнение в 2018 году.

Подпрограммы 2 достигла значения 100 % и считается  реализованной в 2017 году с высоким уровнем эффективности

Подпрограммы 3 достигла значения 100 % и считается  реализованной в 2017 году с высоким уровнем эффективности

Выводы:  Низкий процент выполнения муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год», обусловлен с действием Подпрограммы 1 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования".

В 2018 году Подпрограмма 1 продолжает свою работу, и будет выполнена в полном объёме.