АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 февраля 2019 года  	                                                                                     	      № 31

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы» за 2018 год

В соответствии со статьей 5 п. 5.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение № 251 от 01 ноября 2017 года (с изменениями, внесенными постановлениями от 06 февраля 2018 года № 33, от 25.06.2018 года №118, согласно приложению к настоящему Постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |

исп. Викулова Ю.В.

Разослано: дело-2,  СМИ -1, КСО – 1,

сектор экономики и финансов – 1, прокуратура -1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 26.02.2019 года №31

(Приложение)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2018 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселения за 2018 год»

Муниципальная целевая программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселения на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением администрации № 251 от 01 ноября 2017 года (с изменениями, внесенными постановлениями от 06 февраля 2018 года № 33, от 25.06.2018 года №118, согласно приложению к настоящему Постановлению).

Одним из приоритетов жилищной политики Мичуринское сельское поселение    является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального хозяйства Мичуринское сельское поселение характеризуется недостаточным качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мичуринское сельское поселение позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Мичуринское сельское поселение.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Мичуринское сельское поселение для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Целью Программы является:

-  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- обеспечение населения природным газом (техническое обслуживание);

- обеспечение населения муниципального образования чистой водой, отвечающей требованиям СНиП;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- обеспечения качественными бытовыми услугами.

Основными задачами Программы являются:

- газификация многоквартирных и индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования;

- обеспечение населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития              организаций.

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития;

-снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- обеспечение надежности и эффективности   поставки коммунальных ресурсов.

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и муниципального образования Мичуринское сельское поселение.

Реализация программы позволит:

- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества;

- количество подключенных индивидуальных жилых домов в сеть газоснабжения;

- уровень обслуживания газораспределительной сети до 100 %.

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселения за 2018 год»

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
|  |  | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы | 4173,3 | 3972,1 | 201,2 | 4173,3 | 3972,1 | 201,2 | 100 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов «Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Нагорный, по ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Ивовая-Садовая, ул. Школьная» | 2 901,2 | 2 700,0 | 201,2 | 2 901,2 | 2 700,0 | 201,2 | 100 |
|  | Государственная экспертиза проектной документации | 1272,1 | 1272,1 | - | 1272,1 | 1272,1 | - | 100 |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год | 10 295,6 | 9 216,5 | 1 079,1 | 10 295,6 | 9 216,5 | 1 079,1 | 100 |
|  | Капитальный ремонт участка водопровода в п. Мичуринское | 10 240,5 | 9 216,5 | 1 024,0 | 10 240,5 | 9 216,5 | 1 024,0 | 100 |
|  | Технический контроль за работами по капитальному ремонту участка водопровода в п. Мичуринское | 55,1 | - | 55,1 | 55,1 | - | 55,1 | 100 |
| ИТОГО: | 14468,9 | 13188,6 | 1 280,3 | 14468,9 | 13188,6 | 1 280,3 | 100 |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год |  |
| 1.1 | Мероприятия по реализации мероприятий по газификации муниципального образования | Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов «Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Нагорный, по ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Ивовая-Садовая, ул. Школьная» | 2 901,2 | - | 2 700,0 | 201,2 | - | 2 901,2 | - | 2 700,0 | 201,2 | - | 100 |
|  |  | Государственная экспертиза проектной документации | 1272,1 | - | 1272,1 | - | - | 1272,1 | - | 1272,1 | - | - | 100 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | 4173,3 | - | 3972,1 | 201,2 | - | 4173,3 | - | 3972,1 | 201,2 | - | 100 |
| Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год |  |
| 2.1 | Мероприятия по реализации мероприятий водоснабжения и водоотведения муниципального образования | Капитальный ремонт участка водопровода в п. Мичуринское | 10 240.5 | - | 9 216,5 | 1 024,0 | - | 10 240.5 | - | 9 216,5 | 1 024,0 | - | 100 |
| 2.2 |  | Технический контроль за работами по капитальному ремонту участка водопровода в п. Мичуринское | 55,1 | - | - | 55,1 | - | 55,1 | - | - | 55,1 | - | 100 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | 10 295,6 | - | 9 216,5 | 211,7 | - | 839,4 | - | 627,7 | 211,7 | - | 100 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 14468,9 | - | 13188,6 | 1 280,3 | - | 14468,9 | - | 13188,6 | 1 280,3 |  | 100 |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2018 ГОД»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Планируемое значение целевых показателей на 2018 год | Фактическое значение целевых показателей на 2018 год | % выполнения целевых показателей За 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1: Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы |
| 1. | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | уровень обслуживания газораспределительной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений) | % | 61,0 | 61,0 | 100 |
|  | Подпрограмма 2: Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы |
| 1. | удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 71,8 | 71,8 | 100 |
| 2. | Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети к водопроводной сети | Ед. | 694 | 694 | 100 |

- Подпрограмма 1 «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество проектной документации распределительных газопроводов (Ед.):

Пфit     4

Рit = ------ = --- = 0

Ппit     0

1.2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M                    1

1.3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 0%

St               0

2. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

2.1. Техническое обслуживание веденных в эксплуатацию газопроводов-вводов (шт.):

Пфit     4

Рit = ------ = --- = 1

Ппit     4

2.2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M                    1

2.3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение» составляет 100 % - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское сельское поселение»

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. изучение качества подземных вод в пос. Мичуринское (шт.):

Пфit    100

Рit = ------ =   --- = 1

Ппit     100

1.1. Завершение работ по капитальному ремонту канализации в пос. Мичуринское (%):

Пфit    100

Рit = ------ = --- = 1

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 ««Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Мичуринское сельское поселение» по запланированному мероприятию составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Оценка социально-экономической эффективности

от реализации муниципальной программы

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя:

Кфв = (	О2          О1) х 100%, где:

Ч2      :    Ч1

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

Кфв = (14468,9 /6 088,1)х 100% = 237,6%

1850       1850

За 2018 год объем финансовых вложений на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 237,6%. По сравнению с 2017 годом произошло увеличение объемов финансовых вложений на 137%.

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной Программы позволит обеспечить:

- выполнение модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- бесперебойное водоснабжение высокого качества;

- газоснабжение населения муниципального образования;

- устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снизить уровень потери питьевой воды.

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение

Леликов Игорь Валентинович

тел. (8-813-79) 67-183

эл.адрес:  adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________