

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29 марта 2019 года № 61

|  |
| --- |
| Об утверждении проекта краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы. |

Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», в соответствии с пунктами 4,6 и 10 «Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы», утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года №218, администрация МО Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект краткосрочного муниципального плана реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Мичуринское сельское поселение на 2020-2022 годы (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте Администрации МО Мичуринское сельское поселение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |

Разослано: Дело-3, Прокуратура -1, Жилнадзор - 1.

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Мичуринское сельское поселение

№ 61 от 29.03.2019г.

**Проект краткосрочного плана реализации в 2020-2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Тип МКД17 (Деревянный, блочный, кирпич, монолит) | Общая площадь многоквартирного дома | Способ формиро-вания фонда капиталь-ного ремонта | Кол-во этажей | Количество зарегистрированных человек | ОКН16 | Объем работ | Вид работ | Срок проведения капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта2 | | |
| год проведения капитального ремонта  2020 | год проведения капитального ремонта  2021 | год проведения капитального ремонта  2022 |
| 1 | п. Мичуринское пер. Озерный д.2 | кирпич | 862 | счет регионального оператора | 2 | 29 | нет | 3580м3  (объем здания) | Электрика, подвал ПИР | V |  |  |
| 168 п.м.  (электрика)  628,11м2 (площ. подвала) | Электрика, подвал СМР |  | V |  |
| 2 | п. Мичуринское пер. Озерный д.3 | кирпич | 885 | счет регионального оператора | 2 | 30 | нет | 3491м3  (объем здания) | Электрика ПИР | V |  |  |
| 168 п.м. (электрика) | Электрика СМР |  | V |  |
| 3 | п. мичуринское пер. Озерный д. 4 | кирпич | 734 | счет регионального оператора | 2 | 22 | нет | 2891м3  (объем здания) | Подвал, Электрика ПИР | V |  |  |
| 168 м.п. (электрика)  498,4 м2 (площ. повала) | Подвал, Электрика СМР |  | V |  |
| 4 | п. Мичуринское пер. Озерный д.5 | кирпич | 736 | счет регионального оператора | 2 | 31 | нет | 2916м3  (объем здания) | Подвал, Электрика ПИР | V |  |  |
| 204 п.м.  (электрика)  502 м2 (площ.подвала) | Подвал, Электрика СМР |  | V |  |
| 5 | п. Мичуринское пер. Озерный д.6 | кирпич | 739 | счет регионального оператора | 2 | 29 | нет | 2879м3  (объем здания) | Подвал, Электрика ПИР | V |  |  |
| 196 п.м.  (электрика) 496,3 м2 (площ.подвала) | Подвал, Электрика СМР |  | V |  |
| 6 | п. мичуринское пер. Озерный д.7 | панельный | 4423 | счет регионального оператора | 5 | 224 | нет | 18738м3  (объем здания) | Подвал, фасад ПИР | V |  |  |
| 1125,5 м2 (площ.подвала)  2972,8 м2 (площ.фасада) | Подвал, фасад СМР |  | V |  |
| 120,7 м3  (объем подъезда) | Подъезд СМР |  |  | V |
| 7 | п. Мичуринское пер. Озерный д.8 | кирпич | 1330 | счет регионального оператора | 3 | 63 | нет | 6711м3 (объем здания) | Подвал, фасад ПИР | V |  |  |
| 605,2 м2 (площ.подвала)  1054,7 м2 (площ.фасада) | Подвал, фасад СМР |  | V |  |
| 74,4 м3  (объем подъезда) | Подъезд СМР |  |  | V |
| 8 | п. Мичуринское ул.Первомайская д.26 | щит | 196,4 | счет регионального оператора | 2 | 7 | нет | 1220 м3 (объем здания)  205 м2 (площадь крыши) | Крыша СМР | V |  |  |
| 9 | п.Мичуринское ул.Первомайская д.41а | щит | 406,2 | счет регионального оператора | 2 | 29 | нет | 2437м3 (объем здания)  150 м.п. (электрика) | Электрика СМР | V |  |  |
| 10 | п.Мичуринское ул.Первомайская д.39а | щит | 589,5 | счет регионального оператора | 2 | 29 | нет | 3537м3 (объем здания)  150 м.п. (электрика) | Электрика СМР | V |  |  |
| 11 | п.Мичуринское ул.Первомайская д.7б | щит | 324 | счет регионального оператора | 2 | 14 | нет | 1945м3 (объем здания)  20 м2 (площ. фундамента) | Фундамент ПИР  Фундамент СМР | V |  |  |
| 12 | п.Мичуринское пер.Озерный д.1 | крпич | 882 | счет регионального оператора | 2 | 45 | нет | 5294м3 (объем здания)  600 м2 (площ.подвала) | Подвал ПИР | V |  |  |