АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03 апреля 2019 года				  № 18-р

«Об организации месячника по благоустройству на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в 2019 году».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 797 от 29.03.2019 «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству на территории Мо Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния муниципального образования Мичуринское сельское поселение, мест отдыха, территории предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территорий:

- Объявить на территории муниципального образования месячник по благоустройству с 05.04.2019 по 05.05.2019.

- Утвердить план работы администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение по благоустройству территории в период с 05.04.2019 по 05.05.2019. (Приложение 1).

- Утвердить состав штаба благоустройству на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение. (Приложение 2).

- Утвердить план закрепления территорий за предприятиями и учреждениями не зависимо от форм собственности (Приложение 3).

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение в телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава администрации МО Мичуринское сельское поселение | И.В. Леликов |
| --- | --- |

Разослано: Дело-3, Прокуратура -1

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы администрации
муниципального образования

Мичуринское сельское поселение
№ 18-р от 03.04.2019

Приложение 1

ПЛАН

работы администрации МО Мичуринское сельское поселение

по благоустройству территории в период с 05.04.2019 по 05.05.2019.

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация штаба поселения по благоустройству | 10.04.2019 | Глава администрации |  |
| 2 | Уточнение плана по закреплению территории за предприятиями, организациями, коммерческими структурами | 10.04.2019 | Глава администрации |  |
| 3 | Жилая зона: согласно плану управляющей компании ЗАО «ТвэлОблСервис» | 15.04.2019 по 05.05.2019 | Зам. Главы администрации, ЗАО «ТвэлОблСервис» |  |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО Мичуринское сельское поселение | Постоянно | Зам. Главы администрации |  |
| 5 | Дороги общего пользования местного значения: -грейдирование; - санитарная уборка; | 25.04.2019 по 05.05.2019 | Зам. Главы администрации |  |
| 6 | Подготовка пляжа к новому купальному сезону 2019 года: - акарицидная обработка - сдача анализов почвы и воды; - водолазное обследование дна. | Май 2019 | Зам. Главы администрации |  |
| 7 | Уборка береговой линии озера «Мичуринское» и озера «Журавли». | Май 2019 | Зам. Главы администрации |  |
| 8 | Контроль за уборкой территории, закрепленной за организациями и предприятиями | ежедневно | Зам. Главы администрации |  |
| 9 | Организация субботников с привлечением местного населения, организаций и предприятий. | По пятницам и субботам в указанный период | Зам. Главы администрации |  |
| 10 | Братское захоронение: - косметический ремонт захоронений (покраска) - санитарная уборка; | 15.04.2019 по 05.05.2019 | Зам. Главы администрации |  |
| 11 | Кладбище: - санитарная уборка; - уборка несанкционированных свалок. | 15.04.2019 по 05.05.2019 | Зам. Главы администрации, ООО «Могретан» |  |
| 12 | Доклад о ходе выполнения плана благоустройства | По пятницам в указанный период | Глава администрации, ООО «Могретан», ЗАО «ТвэлОблСервис» |  |

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы администрации
муниципального образования

Мичуринское сельское поселение
№ 18-р от 03.04.2019

Приложение 2

Штаб по проведению благоустройства на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение

- Анисимова Г.А. – глава муниципального образования Мичуринское сельское поселение;

- Леликов И.В. – глава администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение;

- Аринова Е.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение;

- Странникова О.Н. – директор детского сада № 13;

- Капитонова С.А. – мастер ЗАО «ТвэлОблСервис»

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы администрации
муниципального образования

Мичуринское сельское поселение
№ 18-р от 03.04.2019

Приложение 3

План закрепления территорий п. Мичуринское

- Жилая зона по пер. Озерному и ул. Льва Кириллова – ЗАО «ТвэлОблСервис»;

- Братское захоронение п. Мичуринское – ГБПОУ «Мичуринский многопрофильный техникум»;

- Старое кладбище п. Мичуринское – ООО «Могретан»;

- Новое кладбище п. Мичуринское – ООО «Могретан»;

- Предприятия и организации, независимо от форм собственности в пределах своих участков «+» 10 метров по периметру от границ участков (зданий).