Приложение №4 к соглашению от «13» апреля 2016г. № 9-с

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2017 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.04.2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта) | Остаток не использованной субсидии, руб.,  с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) | Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МО Мичуринское сельское поселение | Массив ИЖС-2 ул. Больничная горка п. Мичуринское | Дорожная сеть, водопроводная сеть, уличное освещение | 66 064 897,80 | 2 025 851,32 | 3 690 000,00 | 129 309,66 | № 09/16 от 02.12.2016 с ООО «СЗИ-Комплекс» - 77 042 400,0 | 64 039 046,48  работы выполняются согласно графику | муниципальный контракт заключен,  выполняются работы согласно графику |  |

Целевое использование субсидии в сумме 2 025 851 (Два миллиона двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 32 копейки подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Леликов «03» апреля 2017 года

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Травкина «03» апреля 2017 года