**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)**

**муниципальное образование Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Закупка комплекта и монтаж спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, пер. Озерный д. 9 | 1 шт. | 0 | 387000,00 | 287000,00 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000,00 |
| Ремонт уличного освещения по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, ул. Механизаторов, Лесная, Мира, Береговая:  - замена ламп уличного освещения на светодиодные | 65 шт. | 0 | 910000,00 | 800 00 ,00 | 60 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 00 ,00 |
| **Итого** |  | 0 | 1297000,00 | 1087000, 00 | 110 000,00 | 100 00,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000, 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

01.04.2017 соглашение от 15.02.2017 № 42/155

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год».** | | | | | |
| * 1. **Закупка комплекта и монтаж спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, пер. Озерный, д. 9** | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Задержка в размещении плана-графика на 2017 год |
| 1.2. | Проведение работ по закупке и монтажу спортивной площадки | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Оборудование спортивной площади, улучшение условий жизни населения | в соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | в соответствии со сроками |
| 1. **Ремонт уличного освещения по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, ул. Механизаторов, Лесная, Мира, Береговая:**   **- замена ламп уличного освещения на светодиодные 65 шт.** | | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Задержка в размещении плана-графика на 2017 год |
| 2.2. | Проведение работ по ремонту уличного освещения | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | замена ламп, улучшение условий жизни населения | в соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | в соответствии со сроками |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год».** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | в соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет на 01.04.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |