ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования  Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018года | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Закупка оборудования, монтаж и обустройство спортивной площадки по пер. Озерный, д. 7 в пос. Мичуринское: - футбольные ворота с баскетбольной стойкой - спортивный комплекс - брусья | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 758 000,0 | 714 000,0 | 44 000,0 | 0,0 | 758 000,0 | 714 000,0 | 44 000,0 | 0,0 | 758 000,0 | 714 000,0 | 44 000,0 | 0,0 | 0,00 |
| Установка камер видеонаблюдения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская: - камеры видеонаблюдения | 5 шт. | 5 шт. | 371 000,0 | 350 000,0 | 16 820,64 | 0,0 | 366 820,64 | 350 000,0 | 16 820,64 | 0,0 | 366 820,64 | 350 000,0 | 16 820,64 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 8 | 8 | 1 129 000,0 | 1 064 000,0 | 60 820,64 | 0,0 | 1 124 820,64 | 1 064 000,0 | 60 820,64 | 0,0 | 1 124 820,64 | 1 064 000,0 | 60 820,64 | 0,0 | 0,0 |

| Глава администрации муниципального образования ___________ Леликов И.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Викулова Ю.В. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Аринова Е.В. 8-81379-67183 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы»» |
| 1. | Закупка оборудования, монтаж и обустройство спортивной площадки по пер. Озерный, д. 7 в пос. Мичуринское | декабрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение | Спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, пер. Озерный д. 7 |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур | октябрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | муниципальный контракт от 24.10.18 №04/18 |
| 1.2 | Выполнение работ по закупке, монтажу спортивной площадки. | ноябрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация | Обустройство спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, пер. Озерный д. 7 | выполнены работы по закупке, монтажу спортивной площадки 30.11.18 |
| 1.3 | Приемка и оплата выполненных работ по закупке оборудования, монтажу и обустройству спортивной площадки по пер. Озерный, д. 7 в пос. Мичуринское | декабрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация | Акт приемки-передачи заказчику подрядчиком | акт приемки-передачи №1 от 30.11.18 |
| 2. | Установка камер видеонаблюдения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская | декабрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация | камеры видеонаблюдения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур | ноябрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация | Заключение муниципального контракта | договор от 19.12.18 №1 договор-счет от 19.12.18 №1 договор-счет от 19.12.18 №2 договор-счет от 19.12.18 №3 |
| 2.2. | Выполнение работ по закупке и монтажу камер видеонаблюдения | ноябрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация | Подключение камер видеонаблюдения и системы оповещения | Выполнены работы по закупке и монтажу камер видеонаблюдения 20.12.18 |
| 2.2. | Приемка и оплата выполненных работ по установке камер видеонаблюдения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская | декабрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация | Акт приемки-передачи заказчику подрядчиком | акт приемки-передачи от 20.12.18 |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы»» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ: - по закупке оборудования, монтажу и обустройству спортивной площадки по пер. Озерный, д. 7 в пос. Мичуринское - по установке камер видеонаблюдения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская | декабрь 2018 года | Администрация МО Мичуринское сельское поселение | Акт приемки-передачи заказчику подрядчиком | - акт приемки-передачи от 30.11.18. - акт приемки-передачи от 20.12.18 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным) | Администрация МО Мичуринское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по соглашению с комитетом | Представлен отчет на 01.01.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Мичуринское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Доп. Соглашение №1 от 05.10.18 |