Приложение №4 к соглашению от «13» апреля 2016 г. № 9-с

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2016-2017 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.10.2018 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, срок по контракту, наименование организации – подрядчика, сумма контракта, в т.ч. ОБ, МБ) | Остаток не использованной субсидии, руб.,  с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) | Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом и меры, принимаемые заказчиком для устранения нарушений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МО Мичуринское с.п. | Массив ИЖС-2 ул. Больничная горка. п. Мичуринское | Дорожная сеть, водопроводная сеть, уличное освещение | 2016 г. - 15 388 654,00 | 15 388 654,00 | 982 255,00 | 982 255,00 | ООО «СЗИ-Комплекс» от 02.12.16 № 09/16 сумма МК 77 042 400 ОБ - 67 723 932,00; МБ - 9 318 468,00 |  | муниципальный контракт заключен,выполняются работы согласно графику. Перенос сроков исполнения. |  |
| 2017 г. - 52 335 278 (в 18г. Подтвержден остаток 42 077 117,42)  | 15 002 246,65 | 3 690 000,00 | 957 589,71 | 37 333 031,35работы выполняются согласно графику. |

Целевое использование субсидии в сумме 30 390 900 (Тридцать миллионов триста девяносто тысяч девятьсот) рублей 65 копеек подтверждаю.

И.о. главы администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Брехова «01» октября 2018 года

Начальник сектора экономики и финансов \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Викулова «01» октября 2018 года