Администрация

Мичуринского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 20 мая 2025 года                                                                                                          № 11-р

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, в соответствии с требованиями, определёнными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234:

1. Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области к работе в отопительном сезоне 2025-2026 г.г., согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в отопительном периоде 2025-2026 г.г. (приложение № 2)

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (приложение № 3).

4. Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (приложение № 4).

5. Делопроизводителю администрации Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (ответственному за подготовку сводного статистического отчета по поселению по форме 1-ЖКХ (зима)):

5.1. Предоставлять в отдел коммунального хозяйства до 27 числа каждого месяца, начиная с 27 июня, оперативный отчет о ходе выполнения задания по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 по статистической форме 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

5.2. До 10 сентября 2025 года оформить акты проверок, до 15 сентября 2025 года оформить паспорта готовности жилых домов, объектов социальной инфраструктуры в соответствии Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики РФ 25.08.2004 г. (СО 153-34.08.105-2004).

5.3. Теплоснабжающим организациям срок получения паспортов готовности установить до 01 ноября 2025 года.

5.4. Информацию о проведении опробования систем теплоснабжения по состоянию на 20 сентября, 25 сентября, 01 октября 2025 года предоставлять в отдел коммунального хозяйства.

6. Ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям:

6.1. До 1 октября 2025 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно-диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

6.2. Обеспечить создание запасов топлива, сформировать аварийный запас оборудования и материалов, провести необходимые работы по подготовке тепловых сетей к работе в отопительном сезоне.

6.3. Активизировать работу по взысканию задолженности с потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством. Проводить разъяснительную работу с жителями о последствиях неуплаты за жилищно-коммунальные услуги.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

и.о. Главы Администрации

Мичуринского сельского поселения                                                                      А. Б. Иванов

Исп. Шихова В.В. 67-182

Разослано: дело-1, ОКХ-1, ООО «Петербургтеплоэнерго»-1

МОУ «Мичуринская СОШ», МДОУ «Детский сад № 13»-1, МКУК «Мичуринское культурно-досуговое объединение»-1.

Приложение № 1

к Распоряжению администрации

Мичуринского сельского поселения

от 20.05.2025 г. № 11-р

УТВЕРЖДАЮ

и.о. Главы администрации

Мичуринского сельского поселения

Приозерского муниципального района ЛО

_________________________А.Б. Иванов

20 мая 2025 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2025-2026 г.г.

| Объект | Номер строки | Единица измерения | Всего | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе к сроку |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01.07. 25 | 01.08. 25 | 01.09. 25 | итого к 15.09.25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд, всего | 01 | тыс. ед. | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | 02 | тыс. кв. м | 24,410 | 24,410 | 24,410 | 24,410 | 24,410 | 24,410 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный | 03 | тыс. ед. | 0,024 | 0,024 | 0,009 | 0,017 | 0,024 | 0,024 |
|  | 04 | тыс. кв. м | 27,100 | 27,100 | 10,500 | 20,600 | 27,100 | 27,100 |
| государственный | 05 | тыс. ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 06 | тыс. кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| частный | 07 | тыс. ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 08 | тыс. кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Лечебные учреждения | 09 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Детские дошкольные учреждения | 10 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Школы | 11 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Средние и высшие учебные заведения | 12 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Другие общественные здания | 13 | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Котельные по всем видам собственности | 14 | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установленная мощность | 15 | Гкал/ч | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная мощность | 17 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 18 | км | 3,81 | 3,81 | 0,95 | 2,85 | 3,81 | 3,81 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 19 | км | 3,81 | 3,81 | 0,95 | 2,85 | 3,81 | 3,81 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 20 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 21 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые насосные станции по всем видам собственности | 22 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 23 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦГП) по всем видам собственности | 24 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 25 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водозаборы по всем видам собственности | 26 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Насосные станции водопровода по всем видам собственности | 28 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 29 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения водопровода по всем видам собственности | 30 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пропускная способность | 31 | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пропускная способность | 33 | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водопроводные сети по всем видам собственности | 34 | км | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 35 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие сети водопровода по всем видам собственности | 36 | км | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канализационные насосные станции по всем видам собственности | 38 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 39 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения канализации по всем видам собственности | 40 | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пропускная способность | 41 | тыс. куб. м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пропускная способность | 43 | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канализационные сети по всем видам собственности | 44 | км | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 45 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ветхие канализационные сети по всем видам собственности | 46 | км | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 47 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электрические сети по всем видам собственности | 48 | км | 78,70 | 78,70 | 26,00 | 52,00 | 78,70 | 78,70 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 49 | км | 78,70 | 78,70 | 26,00 | 52,00 | 78,70 | 78,70 |
| Ветхие электрические сети по всем видам собственности | 50 | км | 5,20 | 5,20 | 1,00 | 3,00 | 5,20 | 5,20 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 51 | км | 5,20 | 5,20 | 1,00 | 3,00 | 5,20 | 5,20 |
| Трансформаторные подстанции по всем видам собственности | 52 | ед. | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 53 | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Специальные машины для механизированной уборки по всем видам собственности | 54 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 55 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Улично-дорожная сеть по всем видам собственности | 56 | тыс. кв. м | 147,50 | 147,50 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 147,50 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 57 | тыс. кв. м | 147,50 | 147,50 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 147,50 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб по всем видам собственности | 58 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 59 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей по всем видам собственности | 60 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 61 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка гидротехнических сооружений по всем видам собственности | 62 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе ЖКХ муниципальных образований | 63 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газопроводы | 64 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уголь | 65 | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другое твердое топливо: | 66 | т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - дрова |  | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - щепа |  | м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - жидкое топливо | 67 | т | 6,17 | 6,17 | 1,85 | 3,70 | 4,94 | 6,17 |
| Финансовые средства городского (сельского) поселения, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | 68 | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | 69 | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 70 | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на строительство объектов ЖКХ | 71 | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ | 72 | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ | 73 | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону, из них: | 74 | млн руб. | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ | 75 | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн руб. | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ | 78 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на капитальный ремонт объектов ЖКХ | 79 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые средства района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме, в том числе: | 80 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На приобретение топлива для предприятий и учреждений ЖКХ и социальной сферы: | 81 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 82 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство объектов ЖКХ и социальной сферы; | 83 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы; | 84 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы | 85 | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к Распоряжению администрации

Мичуринского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 20.05.2025 г. № 11-р

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:

и.о. Главы Администрации

Мичуринского сельского поселения                                           Иванов Александр Борисович

Заместитель председателя:

Ведущий специалист по имуществу                                                   Карабец Алена Павловна

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист делопроизводитель                              Шихова Варвара Владиславовна

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам                                                   Дегтярева Марина Александровна

Представитель общества с ограниченной

ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

(по согласованию)

Государственный инспектор управления

федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

по Приозерскому району

(по согласованию)

Приложение № 3

к Распоряжению администрации

Мичуринского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 20.05.2025 г. № 11-р

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

- Общие положения

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.10.2024 № 2234 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

- Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.

2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

- Организация деятельности комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

- представители Администрации Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области;

- по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов;

- по согласованию представители теплоснабжающей организации.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.7. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.8. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

- Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями, и потребителями тепловой энергии требований, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.10.2024 № 2234 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

Приложение № 4

к Постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 20.05.2025 г. № 11-р

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Порядок проведения проверки

1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее Комиссия).

2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители тепловой энергии | 3 | С 01.09.2025 г. по 10.09.2025 г. | В соответствии с Приложением № 4 к программе |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | 19 | С 01.09.2025 г. по 10.09.2025 г. | В соответствии с Приложением № 4 к программе |
| 3 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | С 10.10.2025 г. по 25.10.2025 г. | В соответствии с Приложением № 3 к программе |

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями № 3 и № 4 настоящего Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.10.2024 № 2234 «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно Приложению № 2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, в течение 5 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

4.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Приложении № 3.

4.2. Потребители тепловой энергии представляют в администрацию Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в Приложении № 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 3 Программы.

5. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной ___________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ___________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:                _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                                        _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

-------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ______________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны:

Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536.

Предоставить в администрацию Мичуринского сельского поселения, с последующей передачей в отдел по государственному энергетическому надзору, следующие документы:

- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

- Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808.

- Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115.

- Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

- Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

- Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

- Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

- Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н.

- Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

- Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

- Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

- Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

- Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

15.Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115.

17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.

19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115.

20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115.

21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115.

22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115.

23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115.

24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115.

25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

26. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

27. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)

Приложение № 4

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. потребители тепловой энергии, управляющие организации (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы), лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, обязаны:

- Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

- Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170, в случае эксплуатации жилищного фонда.

- Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

- Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

Предоставить в администрацию Мичуринского сельского поселения с последующей передачей в отдел по государственному энергетическому надзору следующие документы:

1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.

2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

*не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

7. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.

11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, в присутствии представителей управляющих организаций.

Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией.

12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

13. Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021.

18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).

19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.