

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

20 октября 2020 года № 190

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации № 251 от 01 ноября 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы» |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2018-2020 годы», на основании постановления администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Продлить сроки реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы» до 2022 года.
2. В наименовании и по тексту Программы цифры «2018-2020» заменить цифрами «2018-2022»
3. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2018-2020 годы» согласно приложениям.
4. Опубликовать настоящее постановления в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети «Интернет».
5. Настоящий административный регламент вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации

МО Мичуринское сельское поселение Е.В.Аринова

Исп. Кукуца С.Р. тел. 8 (813-79) 67-182

Разослано: Дело-2, прокуратура-1

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 20 октябрь 2020 года № 190

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:

Врио главы администрации: Аринова Екатерина Валерьевна

тел. 67-182, электронная почта – adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за разработку муниципальной программы:

Начальник сектора экономики и финансов: Дегтярева Марина Александровна

тел. 67-183, электронная почта – adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы» |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Устав муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и Правительство Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | *Подпрограмма 1*: Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы  *Подпрограмма 2*: Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
| Цель муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - разработка проектно-сметной документации по строительству объектов «Распределительный газопровод»  - обеспечение населения природным газом (Строительство газопроводной сети на территории поселения)  - выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая  газоснабжение, электроснабжение), постановка в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества  - организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникших при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющими такими объектами |
| Задачи муниципальной программы | - газификация многоквартирных и индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования.  -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа; строительство новых объектов, взамен существующих с высоким уровнем износа, в том числе, с учетом перспективного развития |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уровень обслуживания газораспределительной сети, %;  - количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Первый этап, 2018 год  Второй этап, 2019 год  Третий этап, 2020 год  Четвёртый этап 2021 год  Пятый этап 2022 год |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет 9 602,95 тыс. рублей;  2018 год – 1 450,40 тыс. рублей,  2019 год – 3 832,49 тыс. рублей.  2020 год – 1 070,46 тыс. рублей  2021 год – 950,00 тыс. рублей  2022 год – 2 300,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит:  -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;  -устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - количество подключенных индивидуальных жилых домов в сеть газоснабжения;  - уровень обслуживания газораспределительной сети до 100 %. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Глава администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение,  тел. 8-813-79-67-182 |

Приложение № 2

к постановлению от 20 октября 2020 года № 190

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

**«**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2018-2022 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Затраты на 2018 год  1 450,40 тыс. руб. | | Затраты на 2019 год  3 832,49 тыс. руб. | | Затраты на 2020 год  1 070,46  тыс. руб. | Затраты на 2021 год  950,00 тыс. руб. | Затраты на 2022 год  2 300,00 тыс. руб. |
| ***1. Подпрограмма «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»*** | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству объектов «Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная», «Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная» | МБ | 100,40 | | 100,40 | - | - | - |
| ОБ | 1 350,00 | | 1 350,00 | - | - | - |
| 1.2. | Строительство Распределительного газопровода по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области» | МБ | - | | 42,00 | 721,11 | - |  |
| ОБ | - | | 800,00 | - | - | - |
| 1.3. | Строительство распределительного газопровода по ул. Береговая, ул. Школьная в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области | МБ | - | | 77,29 | 115,93 | - | - |
| ОБ | - | | 1 462,80 | - | - | - |
| 1.4. | Авторский надзор за строительством объекта Строительство Распределительного газопровода по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области | МБ | - | | - | 26,98 | - | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 1.5. | Авторский надзор за строительском объекта Строительство распределительного газопровода по ул. Береговая, ул. Школьная в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области | МБ | - | | - | 6,44 | - | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 1.6. | Технический надзор за строительством объекта Строительство Распределительного газопровода по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области | МБ | - | | - | 120,00 | - | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 1.7. | Технический надзор за строительском объекта Строительство распределительного газопровода по ул. Береговая, ул. Школьная в посёлке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области | МБ | - | | - | 80,00 | - | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 1.8. | Оформление газопровода по ул. Пионерская в муниципальную собственность | МБ | - | | - | - | 50,00 | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 1.9. | Проектирование газопровода по ул. Советская | МБ | - | | - | - | 400,00 | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 1.10. | Экспертиза проекта «Проектирование газопровода по ул. Советская» | МБ | - | | - | - | 500,00 | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 1.11. | Строительство газопровода по ул. Советская | МБ | - | | - | - | - | 1 500,00 |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 1.12. | Проведение строительного и технического надзора за строительством газопровода по ул. Советская | МБ | - | | - | - | - | 800,00 |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| ***Итого по разделу 1*** | |  | ***1 450,40*** | | ***3 832,49*** | ***1 070,46*** | ***950,00*** | ***2 300,00*** |
| ***2. Подпрограмма «Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества»*** | | | | | | | | |
| 2.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории МО Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | МБ | - | | - | - | - | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| 2.2. | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникших при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющими такими объектами | МБ | - | | - | - | - | - |
| ОБ | - | | - | - | - | - |
| ***Итого по разделу 2*** | |  | ***0,00*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ*** | |  | ***1 450,40*** | | ***3 832,49*** | ***1 070,46*** | ***950,00*** | ***2 300,00*** |

Приложение № 3

к постановлению от 20 октября 2020 года № 190

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Источники финансирования** | **Всего (тыс. рублей)** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
|  | **Всего:** | **9 603,35** | **1 450,40** | **3 832,49** | **1 070,46** | **950,00** | **2 300,00** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 4 962,80 | 1 350,00 | 3 612,80 |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 4 640,55 | 100,40 | 219,69 | 1 070,46 | 950,00 | 2 300,00 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |
| ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:  «Газификация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы» | | | | | | | |
|  | Всего: | **9 603,35** | **1 450,40** | **3 832,49** | **1 070,46** | **950,00** | **2 300,00** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 4 962,80 | 1 350,00 | 3 612,80 |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 4 640,55 | 100,40 | 219,69 | 1 070,46 | 950,00 | 2 300,00 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |
| ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:  «Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права» | | | | | | | |
|  | Всего: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |  |  |