АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря 2019г. 	                                                                                    	№ 242

О внесении изменений в Постановление № 249 от 01.11.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), областным законом  Ленинградской области от 12.05.2015г. № 42-оз  «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий  населённых пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», Уставом муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 21 октября 2013 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы», в соответствии с Приложением № 1.

2.   Внести изменения в разделы:

2.1. Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы», в соответствии с Приложением № 2.

2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы», в соответствии с Приложением № 3.

2.3. План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы», в соответствии с Приложением № 4.

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на официальном сайте муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации

МО Мичуринское сельское поселение		        		         	Е.В.Аринова

Исп. Аринова Е.В. 8(81379) 67-183

Разослано: дело-2, КФ-1, прокуратура-1, газета-1

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Мичуринское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 30 декабря 2019 год №242

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:

Врио главы администрации: Аринова Екатерина Валерьевна

тел. 67-182, электронная почта – adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________

Ответственный за разработку муниципальной программы:

Начальник сектора экономики и финансов: Дегтярева Марина Александровна

тел. 67-183, электронная почта – adminmi4urinskoe@mail.ru

Подпись_______________________

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы».

| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2022 годы». |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и Правительство Ленинградской области. |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения; Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов; Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог. Приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяжённости дорог и сооружений на них. |
| Мероприятия муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий 7837,7 тыс. руб.: 2018 год – 2 785,1 тыс. рублей, 2019 год – 3 126,9 тыс. рублей. 2020 год – 2 760,0 тыс. рублей 2021 год – 2 760,0 тыс. рублей 2022 год - 2 760,0 тыс. рублей |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Первый этап, 2018 год; Второй этап, 2019 год; Третий этап, 2020 год; Четвертый этап, 2021 год; Пятый этап, 2022 год. Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы обеспечит: - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них Снижение доли автомобильных дорог местного пользования, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяжённости дорог. Реконструкция дорог с применением современных материалов и технологий. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Глава администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение, тел. 8-813-79-67-182 |

Характеристика муниципального образования Мичуринское сельское поселение

и анализ современного состояния дорожной сети и придомовой территории.

Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит на западе: с Красноозерное сельское поселение, на юге, севере, востоке с Раздольевское сельское поселение.  Общая площадь МО Мичуринское сельское поселение составляет 3513,9 кв. м. Га, в том числе общая протяженность дорог местного значения 30 км.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Мичуринское сельское поселение являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

- отсутствие средств на ремонт дорог.

В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 55 % всех автомобильных дорог.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

При разработке программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети муниципального образования;

- сформирован перечень автомобильных дорог и придомовых территорий, намечаемых к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

- составлены дефектные ведомости по автомобильным дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий муниципальной программы.

В результате анализа установлено, что в первую очередь должны быть выполнены следующие мероприятия:

- Содержание автомобильных дорог Мичуринского сельского поселения;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Мичуринское сельское поселение;

- Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий в МО Мичуринское сельское поселение п. Мичуринское.

Цели и задачи муниципальной программы.

Целями программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение;

- сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Мичуринское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления, первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

Основные программные мероприятия и механизм

реализации муниципальной программы.

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Финансирование Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий 14182,0 тыс. рублей:

- средства бюджета муниципального образования –11169,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 3012,6 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.

Социально-экономическая (общественная) эффективность заключается в последствиях осуществления реконструкции и ремонта, автомобильных дорог для населения и отраслей экономики.

Экологическая эффективность будет выражаться в уменьшении экологического ущерба воздействия автомобильного транспорта на окружающую природную среду при существующем положении и на перспективу в случае реализации программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобства в пути следования.

Оценка эффективности программы проводится путём сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утверждёнными на год значениями целевых показателей.

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

-  развитие и совершенствование автомобильных дорог и придомовой территории, улучшение их технического состояния.

За 2018 - 2022 годы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние не менее 1 850 кв. м. автомобильных дорог – асфальт приведение в нормативное состояние не менее 6 100 кв. м. автомобильных дорог – покрытие ЩПС;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

Отчеты о реализации муниципальной программы предоставляются по формам согласно Таблицы 1.

Механизм управления и контроль за реализацией Программы.

Текущее управление, реализацию муниципальной программы, а также подготовку информации и отчетов о выполнении муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО Мичуринское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»

| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей по итогам 2018 года | Значения целевых показателей по итогам 2019 года | Значения целевых показателей по итогам 2020 года | Значения целевых показателей по итогам 2021 года | Значения целевых показателей по итогам 2022 года | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
| 3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |

Таблица 1

Информация

о ходе реализации, финансировании мероприятий

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования

Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2022 годы»

1. Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период _______________________

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период ______________________

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение № 2

к постановлению от 30 декабря 2019 год №242

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы»

| № п.п. | Наименование мероприятий | Затраты на 2018 год, 2 785,1 тыс. руб. | Затраты на 2019 год, 3126,9 тыс. руб. | Затраты на 2020 год, 2654,0 тыс. руб. | Затраты на 2021 год, 2784,5 тыс. руб. | Затраты на 2022 год, 2867,3 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2022 годы». |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог Мичуринского сельского поселения | 900,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Итого по разделу 1 | 900,0 | 1200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы». |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Мичуринское сельское поселение | 1 785,1 | 1866,9 | 1794,0 | 1794,0 | 1794,0 |
| 2.2 | Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и придомовой территории; технадзор. | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 63,3 |
| 2.3. | Экспертиза сметной документации | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,5 | 10,0 |
| Итого по разделу № 2 | 1 885,1 | 1 926,9 | 1 854,0 | 1 884,5 | 1 867,3 |
| 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы». |
| 3.1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Мичуринское сельское поселение | --- | --- | --- | 100,0 | 200,0 |
| Итого по разделу № 3 | 2785,1 | 3126,9 | --- | 100,0 | 200,0 |
| Итого по Программе | 2 785,1 | 3 126,9 | 2654,0 | 2760,0 | 2867,3 |

Приложение № 3

к постановлению от 30 декабря 2019 год №242

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы».

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
|  | Всего: | 14182,0 | 2 785,1 | 3116,9 | 2654,0 | 2784,5 | 2760,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 2994,6 | 608,8 | 603,8 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 11213,2 | 2 176,3 | 2513,1 | 2060,0 | 2190,5 | 2273,3 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1: Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2022 годы. |
|  | Всего: | 4500,0 | 900,0 | 1 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 4500,0 | 900,0 | 1 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы |
|  | Всего: | 9417,8 | 1 885,1 | 1926,9 | 1854,0 | 1884,5 | 1867,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 2994,6 | 608,8 | 603,8 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 6423,2 | 1 276,3 | 1313,1 | 1 260,0 | 1 290,5 | 1 273,3 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3: Паспортизация автомобильных дорог в рамках муниципальной программы развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 - 2022 годы. |
|  | всего: | 300,0 | --- | --- | --- | 100,0 | 200,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 300,0 | --- | --- | --- | 100,0 | 200,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |  |  |

Приложение № 4

к постановлению от 30 ноября 2019 год №242

План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Срок | Финансирование (тыс.руб.) | 2018 год реализации | 2019 год реализации | 2020 год реализации | 2021 год реализации | 2022 год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы». | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 900,0 | 1 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог Мичуринского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 900,0 | 1 200,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы». | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 608,8 | 603,8 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
|  |  |  | Местный бюджет- | 1 276,3 | 1313,1 | 1 260,0 | 1 290,5 | 1 273,3 |
| Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Мичуринское сельское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | 608,8 | 603,8 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
|  |  |  | Местный бюджет- | 1 785,1 | 1 351,4 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и придомовой территории | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 63,3 |
| Мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Мичуринское сельское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|  |  |  | Местный бюджет- | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,5 | 10,0 |
| Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 – 2022 годы» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|  |  |  | Местный бюджет- | ----- | ----- | ---- | 100,0 | 200,0 |
| Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Мичуринское сельское поселение | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Областной бюджет- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|  |  |  | Местный бюджет- | ----- | ----- | ---- | 100,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: | Областной бюджет | 608,8 | 603,8 | 594,0 | 594,0 | 594,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2176,3 | 2523,1 | 2060,0 | 2190,5 | 2273,3 |